|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальное дошкольное**  **образовательное учреждение**  **«Детский сад № 105»**  **(МДОУ «Детский сад № 105»**  **ул. Лермонтова, д.11 а,**  **г. Ярославль, 150047**  **тел.73-45-41 факс 73-41-39**  **ОКПО 49402307, ОГРН 1027600844810**  **ИНН/КПП 760 602 8945/760 601 001**  **Исх. №\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  |  |

В соответствии с предписанием управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области **№426 от 10.05.2017 г.**  муниципальным дошкольным образовательным учреждением было выполнено:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид нарушений | На 03.09.2018 |
| 1 | Оборудовать теневой навес группы | **Выполнено :** теневой навес установлен  *Акт выполненных работ прилагаем* |
| 2 | Устранить последствия протечек на стенах и потолке прачечной | **Выполнено. Проведен ремонт кровли прачечной**  *Акт выполненных работ прилагаем*  **Выполнено. Проведен стен и потолка в прачечной**  *Акт выполненных работ прилагаем* |
| 2 | Провести косметический ремонт(устранить следы протечек) в группах № 4,5,6,9,11 на потолке туалет. комнат | **Выполнено** : в туалетных комнатах групп проведены косметические ремонты потолка летом 2017,2018 г. |
| 3 | Пищеблок оборудовать двухсекционной ванной | направлено ходатайство в департамент образования мэрии г. Ярославля для выделения дополнительных бюджетных ассигнований  *Копию ходатайства прилагаем* |
| 4 | В группах № 9, 10,11 сон детей организовать на раскладных кроватях с твердым ложем | **Выполнено:** приобретены многофункциональные модули для организации сна детей, раскладные кровати с мягким ложем списаны, при организации сна детей используются кровати с твердым ложем ( группа 9 – 3 кровати, группа 10 - 2 кровати)  *Копию счет-фактуры прилагаем* |
| 5 | Пищеблок оборудовать ванной повторной обработки фруктов и овощей. | **Частично выполнено:**  Приобретена пластиковая емкость для проведения повторной обработки фруктов и овощей.  Приобретена ванна для повторной обработки фруктов и овощей, но ее монтаж возможен при замене двухсекционной ванны. |
| 6 | Строго соблюдать правила мытья кухонной посуды, правила личной гигиены сотрудников пищеблока. | **Выполнено:** на пищеблоке сотрудники строго соблюдают правила мытья кухонной посуды, правила личной гигиены  *Результаты санитарных смывов прилагаем (Протокол испытаний П-359 от 17.08.2018)* |
| 7 | Строго соблюдать инструкцию по мытью столовой посуды в буфетных на группах, иметь мерные емкости. | **Выполнено:** с сотрудниками проведен повторный инструктаж , для использования средства «Ушастый нянь» приобретены мерные емкости (мензурки) |
| 8 | Заменить эмалированную посуду в буфетных всех групп | **Выполнено:** Заменена эмалированная посуда в буфетных всех групп  *Копию счет-фактуры прилагаем* |
| 9 | Обеспечить 2-мя комплектами наматрасников и 3-мя комплектами полотенец, пододеяльников | **Выполнено:** мягкий инвентарь закуплен в соответствии с требованием (инвентаризационная ведомость), приобретены новые комплекты белья (вместо закупки пододеяльников)  *Копию счет-фактуры прилагаем* |
| 10 | Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил, провести повторное исследование воды. | **Выполнено:** проведены повторные исследования воды, качество воды соответствует требованиям санитарных правил  *Результаты исследований прилагаем (Протокол испытаний П-358 от 15.08.2018)* |
| 11 | Производство готовых блюд осуществлять в строгом соответствии с технологическими картами, провести повторные исследования | **Выполнено:** производство готовых блюд осуществляется в строгом соответствии с технологическими картами (организацию питания детей осуществляет ООО «Комбинат социального питания», проведены повторные исследования обеда, качество соответствует требованиям санитарных правил.  *Результаты исследований прилагаем (Протокол испытаний П-359 от 17.08.2018)* |
| 12 | Строго соблюдать инструкцию технологию приготовления витаминизированных напитков | **Выполнено:** инструкция технологии приготовления витаминизированных напитков соблюдается. Контроль осуществляется ст. медсестрой Граждановой В.Л. |
| 13 | Иметь сведения о прививках против кори, дифтерии, гепатита. | Прививки от гепатита, дифтерии имеют все сотрудники, сведения о прививках против кори устанавливаются , все сотрудники ознакомлены с графиком прививок и необходимостью предоставления информации о наличии прививок от кори |
|  |  |  |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 105»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Арсеньева