|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

С целью выполнения предписания Роспотребнадзор от 10.05.2017 г. №426 по устранению нарушений обязательных требований в срок до 03.09.2017 г. МДОУ «Детский сад № 105» запланировано

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид нарушений | Запланировано | На 01.01.2018 |
| 1 | Оборудовать теневой навес | - Установить теневой навес | **Выполнено :** теневой навес установлен  (по ходатайству руководителя выделены ассигнования на 2017 г.) |
| 2 | Устранить последствия протечек на стенах и потолке прачечной,  на потолке туалет. комнат групп | - провести ремонтные работы в здании прачечной (кровля, стены , потолок)  - провести косметические ремонты в туалетных комнатах (группа 9, 11, 3) | **Проведен ремонт кровли прачечной** (по ходатайству руководителя выделены ассигнования на 2017 г.)  - составлена сметная документация на ремонтные работы в здании прачечной , по ходатайству руководителя выделены ассигнования на 2017 г.  Работы запланированы на 3 кв. 2018 г .  - **Выполнено** : в туалетных комнатах групп проведены косметические ремонты летом 2017 г. (группа 9, 11, 3) |
| 3 | Пищеблок оборудовать двухсекционной ванной | -Установить двухсекционную ванну | направлены ходатайства в департамент образования мэрии г. Ярославля для выделения дополнительных бюджетных ассигнований |
| 4 | В группах № 9, 10 сон детей организовать на раскладных кроватях с твердым ложем | - Приобрести раскладные кровати с твердым ложем | **Выполнено:** приобретены многофункциональные модули для организации сна детей |
| 5 | Обеспечить комплектами наматрасников и полотенец | - Приобрести необходимый мягкий инвентарь. закуплен в соответствии с требованием | **Выполнено:** мягкий инвентарь закуплен в соответствии с требованием (инвентаризационная ведомость) |
| 6 | Замена эмалированной посуды | - Заменить эмалированную посуду с отбитой эмалью | Частично заменена, планируется замена до конца года |